tarlaanaliz.com – İş Planı Akış Dokümanı

Sürüm: 1.0.0 | Tarih: 2026-02-08

Tarım + Drone + Yapay Zekâ ile Hastalık / Zararlı / Yabancı Ot Tespiti (Web +PWA + YZ Analiz Altyapısı)

Uyum: SSOT 1.0.0 (TARLAANALIZ_SSOT_v1_0_0.txt) + Kanonik 1.0.0 + Geliştirici Paket 1.0.0

## 0. Proje özeti (KR-001)

Amaç: Çiftçilerin ürün kaybını erken uyarı ile azaltmak ve dönüm bazlı analiz hizmeti satmak. Başlangıç bölgesi GAP, ardından Türkiye geneline ölçekleme.

Sabit çerçeve (değişmez): Drone: DJI Mavic 3M. Veri: RGB + multispektral (NDVI/NDRE). Yapay zekâ sadece analiz yapar; ilaçlama/gübreleme kararı vermez. Sonuçlar web + PWA ile harita üzerinde renk + desen/ikon ile gösterilir.

Harita katmanı anlamları (renk + desen):

Sağlık (Health): Yeşil

Hastalık (Disease): Turuncu

Zararlı Böcek (Pest): Kırmızı

Mantar (Fungus): Mor

Yabancı Ot (Weed): Sarı/Hardal + noktalı desen

Su Stresi: Mavi + damla noktalı desen

Azot Stresi: Soluk gri + çapraz çizgili desen

Öncelikli ürünler (ilk 2 yıl): Pamuk, Antep fıstığı, mısır, buğday, ayçiçeği, üzüm, zeytin, kırmızı mercimek.

# 1. Web sitesi + PWA (KR-013)

## 1.1 Kullanıcı rolleri ve temel yaklaşım (KR-011)

| Rol | Sorumluluk |
| --- | --- |
| Çiftçi | Kendi tarlalarını kaydeder, bitki türlerini tanımlar, analiz talebi oluşturur, sonuçları görür. |
| Kooperatif/Üreticiler birliği | Kurumsal hesap olarak üye olur; üye çiftçileri davet eder/aktarır; yetkisine göre tarlaları yönetir ve analiz talebi açabilir. |
| Drone pilotu | Sadece DJI Mavic 3M ile uçuş yapar; görüntüleri her gün hafıza kartıyla yerel istasyona aktarır; sonuç raporunu görmez. |
| İl Operatörü (temsilcisi) | PII görmeden ticari KPI + kapasite planlama metriklerini izler; sözleşmeye göre gelir payı alır. |
| Merkez yönetim | KVKK/PII erişimi olan tek yetkili katman; kullanıcı/kooperatif doğrulama ve sistem politikalarını yönetir. |
| Uzman (Expert) | Sadece kendisine atanmış incelemeleri görür; modelin düşük güven verdiği durumları manuel değerlendirir; PII görmez; karar/etiket üretir (confirmed/corrected/rejected...). |

### 1.1.1 Kimlik modeli (Telefon + 6 haneli PIN) (KR-050)

Kimlik doğrulama: sadece telefon numarası + 6 haneli PIN (SMS OTP / tek kullanımlık kod yoktur).

PII minimizasyonu: e-posta ve TCKN sistemde toplanmaz ve DB'ye yazılmaz.

Roller arası erişim: Drone Pilotu ve İl Operatörü PII görmez; Merkez yönetim PII erişimi olan tek katmandır.

Bildirim kanalları: SMS + uygulama içi bildirim; e-posta kanal olarak kullanılmaz.

### 1.2 İş planlaması (KR-012)

### 1.2.1 Çiftçi üyeliği ve tarla yönetimi (KR-013)

1) Üyelik: Çiftçiler web sitesi (PWA) üzerinden üye olur. Üyelik formunda il, ilçe, ad, soyad ve telefon numarası alınır. Üye olduktan sonra kendi sayfasına yönlendirilir. (KR-050, KR-013)

2) Tarla kaydı (birden fazla tarla): Her tarla için il, ilçe, mahalle/köy, ada, parsel ve alan (m²) bilgisi girilir. Sistem her tarla için benzersiz Tarla ID (FieldID) üretir. Çiftçi üyelik sonrası tarlalarını sisteme ekler. (KR-013)

3) Tekil kayıt kuralı: Aynı il + ilçe + mahalle/köy + ada + parsel kombinasyonu ile aynı tarla ikinci kez kayıt edilemez. (KR-013)

4) Bitki türü tanımı (tarla bazında): Her tarla için ekili bitki türü seçilir. Birden fazla bitki varsa her bitki ayrı ayrı seçilir ve her biri için ekili alan (m²) girilir. (KR-013)

5) Analiz talebi (bitki türü bazında): Çiftçi analiz talebini bitki türü bazında oluşturur. Aynı tarlada birden fazla bitki varsa her bitki için ayrı talep açılır. Seçenekler: Sezonluk Paket (abonelik) veya tek seferlik analiz. (KR-012, KR-017, KR-020)

6) Bitki türü değiştirme kuralı: Bir tarlaya tanımlanan bitki türleri yılda yalnızca 1 defa değiştirilebilir. Değişiklik sadece 1 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında yapılabilir; tarih dışında değişiklik engellenir. (KR-013)

7) Sezonluk Paket tarama takvimi (KR-015-5): Çiftçi sezon başında tarih aralığı + sıklık seçer; sistem tüm sezon tarama günlerini görünür kılar. Sezonda 2-3 kez gün kaydırma hakkı vardır; pilot onayı ve reschedule token gerekir.

### 1.2.2 Kooperatif/Üreticiler birliği üyeliği ve işleyiş (KR-014)

Kooperatif/Üreticiler birliği üyelik formu: ünvan (zorunlu), kooperatif türü (enum), vergi no/VKN, MERSİS no (varsa); il/ilçe, açık adres, telefon; yetkili kişi bilgileri (ad soyad, telefon, görev, yetki seviyesi); evrak yükleme (tescil belgesi, yetki belgesi); KVKK/aydınlatma ve açık rıza beyanları. (Kimlik modeli: telefon + PIN; e-posta/TCKN toplanmaz.)

Doğrulama ve hesap durumu: Hesap 'Onay Bekliyor' durumunda açılır. Evrak kontrolü sonrası merkez yönetim tarafından 'Aktif' yapılır; eksik evrak varsa aktif edilemez. Üye olduktan sonra kendi sayfasına yönlendirilir

Üye çiftçilerin sisteme dahil edilmesi: (a) davet (QR / 6 haneli davet kodu), (b) toplu içe aktarım (Excel/CSV). Çiftçi, kooperatif bağlantısını kendi hesabından onaylar.

Tarla ve analiz yönetimi: Kooperatif veya çiftçi tarlaları ekleyebilir; tarla benzersizliği kuralı aynıdır. Kooperatif, yetkisine göre üyeleri adına analiz talebi açabilir. 'Tarla kaydı tekil, sahiplik/erişim ayrı' yaklaşımı önerilir.

Kooperatif rol/yetki matrisi

COOP_OWNER: fatura/paket satın alma + kullanıcı yönetimi dahil tüm yetkiler

COOP_ADMIN: üye/taşra operasyonu + tarla ekleme + analiz talebi açma

COOP_AGRONOMIST: analiz sonuçlarını görür, not girer (aksiyon kararı vermez)

COOP_VIEWER: sadece rapor/özet

### 1.2.3 Drone pilotları (DJI Mavic 3M ile uçuş) (KR-015)

Üyelik/kayıt: Pilotlar web (PWA) üzerinden üye olur. Alanlar: il, ilçe, ad soyad, telefon; drone modeli ve seri numarası; (opsiyonel) hizmet verdiği mahalle/köy listesi. Drone seri numarası güvenlik/doğrulama için referanstır.

Günlük veri teslimi: Pilotlar uçuş çıktısını her gün hafıza kartı ile yerel istasyona aktarır. Her uçuş için kart rotasyonu ve kart-ID takibi uygulanır. Kart kilitleme/şifreleme (DJI ekosistemi) mümkünse ek katmandır; güvenlik varsayımı değildir (asıl güvenlik: offline tarama + hash/manifest + karantina akışı).

Her aktarım operasyonel iş kanıtıdır ve log üretir: pilot kimliği, drone seri no, tarih/saat, batch id, tarla eşleştirme durumu (eşleşti/beklemede/hata).

Planlama kısıtları (KR-015): Pilot haftalık çalışma günlerini seçer; |work_days| <= 6.

Günlük kapasite (KR-015): Pilot daily_capacity_donum 2500-3000 dönüm/gün aralığında tanımlıdır; planlama motoru bunu aşamaz.

Kota mantığı (KR-015): Sistem 'seed' (yeni müşteri/alan) ve 'pull' (mevcut abonelik taraması) için ayrı kota uygular.

İptal/yeniden atama (KR-015): Müşteri iptali veya hava koşulu gibi durumlarda görev başka pilota yeniden atanabilir; audit log zorunludur.

Bitki türü bazlı operasyon profili (admin): Her crop_type için effort_factor (eşdeğer dönüm), sistem seed kota (varsayılan 1500), tarama periyodu (interval_days) ve opsiyonel uyarı/öncelik parametreleri tanımlanır. Pilot daily_capacity_donum 2500-3000 kanonik kalır; planlama motoru eşdeğer dönüm üzerinden kapasiteyi uygular. (KR-015-1, KR-015-2)

Haftalık görev dağıtımı (Weekly Plan): Sistem her hafta başında (pazartesi 00:00) önümüzdeki 7 gün için Pilot Inbox planını üretir ve görünür kılar (soft-freeze). Hafta içi değişiklik gerekiyorsa (hava/iptal/arıza) replan yapılır ve tüm değişiklikler audit log'a yazılır. (KR-015-1..4, KR-015-5)

Hava nedeniyle uçuş engeli raporu (Weather Block): Pilot, uygulamadan "Uçuş yapılamıyor (hava)" raporu açar (MissionID, zaman, kısa neden; opsiyonel kanıt). Rapor PENDING olur ve sistem + yerel istasyon operatörü doğrulamasıyla VERIFIED/REJECTED'e döner. (KR-015-3)

Doğrulanan Weather Block sonrası yeniden planlama: Mission REPLAN_QUEUE'ya alınır; aynı hafta içinde uygun slot aranır (aynı pilot/bir başka gün veya başka pilot). Sezonluk paketlerde replan, seçilen tarih aralığı içinde kalmaya çalışır. Slot bulunamazsa ESCALATION ile admin uyarılır. (KR-015-3, KR-015-5)

Reschedule token politikası: Weather Block (force majeure) yeniden planlaması çiftçinin reschedule_token hakkını tüketmez; sistem içi "system_reschedule" olarak işlenir. Tüm bildirimler (SMS + uygulama içi) ve audit trail zorunludur. (KR-015-5)

Not: Bu planlama akışı AI inference değildir; kural tabanlı (rule-based) çalışır. Yerel istasyonda model çalıştırmama ilkesi korunur.

Uçuş görevi üretimi: Field boundary üzerinden otomatik uçuş görevi dosyası üretilir (KML/KMZ/WPML). Pilot bu görevi DJI Pilot 2 üzerinden içe aktararak standard mapping görevini başlatır. Pilot eğitim/entegrasyon adımları: DJI_ENTEGRASYON_SAHA_KILAVUZU_v1 (SOP dokümanı). Görev dosyası isimlendirmesi PII içermez; MissionID/GörevID esas alınır.

Büyük alanlar (KR-015): Tek görev kapasiteyi aşıyorsa çoklu pilot/çoklu sortie ile bölünür; tek Mission altında alt-görevler izlenir.

Taranan alanın tarla ile ilişkilendirilmesi (zorunlu): Yüklenen çekimler mutlaka sistemde kayıtlı bir tarla ile otomatik eşleşmelidir. Minimum eşleştirme alanları: il, ilçe, mahalle/köy, ada, parsel, bitki türü (varsa FieldID). Eşleştirme yoksa işlenmez.

### Drone - Tarla - Bitki Eşleştirme Politikası (routing - yönlendirme):

Amaç: Yüklenen veri setini doğru TarlaID (FieldID) ve o tarihte geçerli bitki türü ile eşleştirip analizde doğru bitki-özel YZ modelini otomatik seçmek.

Tarla sınırı doğrulama: Ada/parsel girilir; kurum anlaşmasıyla TKGM/MEGSIS harita servislerinden parsel geometrisi alınarak field boundary saklanır. (Ada/parsel resmi referans olarak korunur.)

Uçuş görevi üretimi: Field boundary üzerinden otomatik uçuş görevi dosyası üretilir (KML/KMZ/WPML). Pilot bu görevi DJI Pilot 2 üzerinden içe aktararak standard mapping görevini başlatır. Pilot eğitim/entegrasyon adımları: DJI_ENTEGRASYON_SAHA_KILAVUZU_v1 (SOP dokümanı).

İşlenmiş çıktılar: DJI Terra (Agriculture Module) veya Pix4Dfields gibi yazılımlarla üretilen GeoTIFF çıktılar standart kabul edilir.

Alternatif/ileri seviye: DJI Cloud API / WPML şablonları ile görev dosyası üretimi ve görev-ID takibi otomatikleştirilebilir.

Yükleme anı eşleştirme: Yerel istasyon, batch metadata’dan Drone Seri No + görev-ID (varsa) + kapsama alanını alır. Öncelik görev-ID eşleştirmesidir; yoksa kapsama alanı ile field boundary kesişimi kullanılır.

Bitki türü seçimi: TarlaID için tanımlı sezon bitkisi kaydı esas alınır (1 Ekim-31 Aralık aralığında güncellenebilir).

### 1.2.4 yz modeli ile analiz (KR-017)

- Hard gate (KR-018): Calibrated Dataset (kalibre veri seti) üretilmeden AnalysisJob (analiz işi) başlatılamaz; Worker ham DN veriyi kabul etmez.

- İstasyon akışı (KR-018): Offline Security PC (internetsiz tarama) -> Producer Workstation (DJI Terra/Pix4Dfields ile kalibrasyon + QC) -> CalibratedDatasetManifest + QC raporu -> Dispatch (merkez analiz kuyruğu).

Eşleştirme zorunluluğu: Her dataset TarlaID (FieldID) + o tarihte geçerli bitki türü (CropType) ile eşleşmeden işlenmez.

- Model seçimi: Bitki türü + görev tipi (tek seferlik / sezonluk paket) + tarih bağlamına göre otomatik yapılır; pilot sonuç görmez, model detayları paylaşılmaz.

- Çıktı akışı: Analiz sonuçları tek yönlü olarak web (PWA) gönderilir (harita katmanları: renk + desen/ikon). web + PWA Worker'a erişemez.

Yaşam döngüsü katmanı (KR-072, KR-073): Dataset bir “dosya” değil; izlenen bir Dataset nesnesidir. Her dataset durum makinesinden geçer ve her geçiş event/audit ile kanıtlanır.

Dataset state-machine (minimum): RAW_INGESTED → RAW_SCANNED_EDGE_OK → RAW_HASH_SEALED → CALIBRATED (KR-018) → CALIBRATED_SCANNED_CENTER_OK → DISPATCHED_TO_WORKER → ANALYZED → DERIVED_PUBLISHED → ARCHIVED. Hata/şüphe: REJECTED_QUARANTINE.

Sözleşmeye bağlı artefact seti (Contracts): dataset_manifest.json (dosya listesi + her dosyanın sha256 hash’i) + manifest.sha256 (manifest hash’i) + signature.sig (opsiyonel ama önerilen imza) + scan_report_edge.json (AV1) + scan_report_center.json (AV2) + verification_report.json (hash match/mismatch kanıtı) + calibration_result.json + qc_report.json.

İki aşamalı tarama (KR-073): AV1 EdgeKiosk’ta yapılır (yerel istasyonu korur, bariz zararlıyı erken yakalar). AV2 merkez Security Gateway/Ingestion tarafında yapılır (ikinci kontrol + kurcalama/tamper ispat zinciri).

Verification (KR-072): Merkez, gelen dosyaların hash’lerini yeniden hesaplar ve Edge’in manifest’i ile karşılaştırır. Uyuşmazlık varsa verification_report.json üretilir ve dataset REJECTED_QUARANTINE durumuna düşer (kanıt üretilmiş olur).

Worker precondition (KR-070/072): Worker, yalnızca CALIBRATED_SCANNED_CENTER_OK durumundaki dataset’i kabul eder; manifest/verification/AV raporları yoksa veya QC fail ise job reddeder.

Platform ilkesi (KR-071): Platform ham görüntüyü public/web katmana çıkarmaz; web/pwa yalnızca türev/sonuç (AnalysisResult + katmanlar) ve EvidenceBundleRef (kanıt paket referansı) görür; Worker’a doğrudan erişim yoktur.

### 1.2.5 İl Operatörü (ildeki operasyon ortağı) (KR-083)

İl Operatörü ildeki operasyonu koordine eden ticari/operasyon ortağıdır; sözleşmeye göre %5 - %15 arası kar payı alır (admin panelden tanımlanır).

İhtiyacı: ticari KPI + kapasite planlama (abonelik sayısı, hizmet verilen alan, ödeme toplamı, ilçe yoğunluğu, SLA durumu).

KVKK gereği isim/telefon gibi PII görmeden yalnızca özet metrikleri görür.

PII'siz sunum için iki katman: Katman A (Merkez) - PII ayrı; Katman B (Operatör) - SubscriberRef gibi anonim kimlik; hassas coğrafya ilçe veya 1-2 km grid yoğunluk ile sunulur.

### 1.2.6 Uzman Portalı (Expert Portal) - Manuel İnceleme (KR-019)

Uzman portalı, modelin düşük güven verdiği veya çelişkili durumlarda manuel inceleme için kullanılır; PII görünmez (KR-019).

Üyelik self-signup değildir: uzman hesabı ADMIN kontrollü açılır (curated onboarding).

Bildirim: SMS + portal içi gerçek zamanlı bildirim (WebSocket). E-posta kullanılmaz.

Erişim kuralı: uzman yalnızca kendisine atanmış incelemeleri görür (ownership check zorunlu).

Karar formatı: confirmed | corrected | rejected | needs_more_expert; ayrıca training_grade: A|B|C|D|REJECT ve grade_reason (max 200).

# 2. Ücretlendirme (KR-020)

## 2.1 Genel prensip (KR-021)

Ücretler bitki türüne ve analiz seçeneğine göre belirlenir: tek seferlik analiz veya Sezonluk Paket (abonelik).

Ücretlendirme birimi dönümdür. Kullanıcı m² girse bile sistem arka planda dönüme çevirerek fiyatı hesaplar.

Sezonluk Paket'te tarama aralığını çiftçi/kooperatif seçebilir; sistem bitki türüne göre önerilen periyodu sunar. Öneri dışında seçim yapılırsa uyarı gösterilir.

### 2.1.1 Fiyat Yönetimi Politikası (KR-022)

Fiyatlar uygulama tarafında serbest yazılmaz; fiyatlar sunucu tarafındaki tek bir Fiyat Kataloğu (PriceBook) kaynağından okunur.

Fiyat değişikliği sadece ADMIN rolündeki kullanıcılar tarafından yönetim panelinden yapılabilir.

Fiyatlar versiyonlu ve tarih aralıklı tutulur; geçmiş siparişlerin fiyatı sonradan değişmez.

Sipariş/abonelik oluşturulduğunda o an geçerli fiyat/indirimler fiyat snapshot olarak siparişe yazılır.

Fiyat değişiklikleri audit log’a yazılır.

## 2.2 Örnek fiyat kurgusu (Pamuk) diğerlerine ADMİN karar verir. (KR-023)

| Seçenek | Liste fiyat | İlk yıl / sezonluk paket kurgusu |
| --- | --- | --- |
| Tek seferlik analiz | 50 TL / dönüm / analiz | İlk yıl tanıtım: %50 indirim -> 25 TL / dönüm / analiz |
| Sezonluk Paket (abonelik) | - | Tanıtım fiyatı üzerinden ekstra %25 indirim -> 20 TL / dönüm (sezonluk paket birim fiyatı) |

## 2.3 Sezonluk Paket'te önerilen tarama periyodu (KR-024)

| Bitki türü | Önerilen tarama periyodu (gün) |
| --- | --- |
| Pamuk | 7-10 |
| Antep fıstığı | 10-15 |
| Mısır | 15-20 |
| Buğday | 10-15 |
| Ayçiçeği | 7-10 |
| Üzüm | 7-10 |
| Zeytin | 15-20 |
| Kırmızı mercimek | 10-15 |

## 2.4 Analiz içeriği (hizmet kapsamı) (KR-025)

Temel ilke: Sistem kesinlikle ilaçlama kararı vermez; yalnızca tespit, risk skoru ve erken uyarı sağlar.

Rapor çıktıları (tarla ve bitki türü bazında):

Genel bitki sağlığı (Health Score) ve stres göstergeleri

Su durumu / su stresi göstergesi (indeks tabanlı)

Azot durumu / azot stresi göstergesi (NDRE vb. indeks tabanlı)

Hastalık bulguları (erken belirti + yayılım haritası)

Mantar bulguları (erken belirti + yayılım haritası)

Zararlı böcek riski (bulgu + risk/uyarı seviyesi)

Yabancı ot yoğunluğu (var/yok + yoğunluk haritası)

## 2.5 Sunum biçimi (KR-026)

Harita katmanları (ısı haritası / grid / zonlama)

Zaman serisi (sezonluk pakette önceki taramalarla karşılaştırma)

Özet rapor (PDF ve/veya uygulama içi rapor ekranı)

## 2.6 Ödeme ve Manuel Onay (Müşteri Tahsilat Akışı) - KR-033

Ödeme yöntemleri: (a) kredi kartı (PaymentIntent) (b) IBAN/EFT. Tek seferlik Mission ve Sezonluk Paket siparişleri için ortak akış uygulanır.

Hard gate: Ödeme onayı olmadan sipariş 'işlenebilir' olmaz; planlama/atama ve dispatch kuyruğuna alınmaz.

IBAN/EFT: Kullanıcı dekontu uygulama üzerinden yükler (receipt upload). Platform DB'de e-posta tutulmaz; dekont dosyası blob olarak saklanır ve hash'lenir.

Manuel onay: Merkez yönetim dekontu kontrol eder ve PaymentStatus'u APPROVED yapar (gerekçe + audit log zorunlu).

İptal/iade: İptal, yeniden planlama ve iade kuralları durum makinesi üzerinden yürür; tüm geçişler audit log'a yazılır.

# 3. Notlar, sınırlar ve uyum (KR-030)

Drone standardı: DJI Mavic 3M dışında veri kabulü başlangıçta planlanmaz (gerekirse sonraki faz).

Görüntüler yerel istasyon üzerinden sisteme alınır; log kayıtları denetim izi oluşturur.

KVKK gereği PII ile operasyon/raporlama verileri ayrıştırılır; il operatörü PII görmez.

Model çıktıları karar değildir; çiftçi ve/veya ziraat mühendisi nihai aksiyondan sorumludur.

Kimlik: Telefon + PIN dışında doğrulama adımı yoktur; e-posta/TCKN zorunlu alan değildir ve DB'de tutulmaz.

Radyometri (KR-018): Kalibrasyon + QC pass olmadan analiz yapılmaz; fail durumları karantina/manuel inceleme akışına gider.

Güvenlik: Yerel istasyonda YZ/inference çalıştırılmaz (model hırsızlığı riskini azaltmak için); sadece denetlenebilir güvenlik/QC işlemleri yapılır.

Network izolasyonu: Web (PWA) ve Worker (AI) ayrı ağ katmanlarında tutulur; yalnızca tek yönlü sonuç akışı vardır.

Uzman portalı (KR-019) eğitim döngüsünü besler: uzman geri bildirimleri etiketlenir ve sonraki model güncellemelerine girer.

# EK: Pilot Hakediş ve Ödeme Politikası (KR-031)

Pilotlar, bir ay içinde ONAYLANMIŞ görevlerde taradıkları alan üzerinden hakediş kazanır.

Ödeme dönemi: takip eden ayın ilk haftası (1-7 arası) toplu ödeme.

Birim fiyat: varsayılan 3 TL/dönüm; il bazında ücret CENTRAL_ADMIN tarafından tanımlanabilir (PilotRateByProvince).

Öneri: ay sonu 23:59 cut-off + 3 iş günü itiraz penceresi + ilk 7 gün içinde ödeme.

Observed footprint olmadan ödeme yok; MissionID eşleşmeden ödeme yok.